**В городе Архангельске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство двух многоквартирных домов, в которые из аварийного жилья переедут 629 человек**

В Архангельской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-центре Правительства Архангельской области, на Ленинградском проспекте в районе 2-го лесозавода в городе Архангельске продолжается возведение двух 9-этажных домов, квартиры в которых будут предоставлены гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде.

На днях ход работ на социально значимых объектах проверил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев. Он осмотрел объекты, пообщался со строителями и напомнил представителю компании-подрядчика о необходимости неукоснительного соблюдения производственного графика.

В одноподъездном доме уже завершено возведение межкомнатных перегородок, установлены оконные блоки, произведен монтаж системы вентиляции, проведены кровельные работы, выполнена черновая разводка электрических сетей. В настоящее время ведется устройство внутренней инженерной инфраструктуры и вентилируемого фасада.

Рядом возводится двухподъездный дом: уже завершено строительство наружных стен и перегородок из газосиликатных блоков, на кровле осуществляется наплавка гидроизоляции, устанавливаются оконные блоки, монтируется электропроводка, а также выполняются работы по устройству фасада и внутренняя отделка помещений.

– Пока стоит хорошая погода, необходимо максимально ускорить все виды наружных работ, в том числе связанных с предстоящим благоустройством прилегающей территории. Сегодня на двух объектах задействованы 88 человек. Считаю, что необходимо увеличить численность рабочих, – сказал Владимир Полежаев.

Также он поручил руководителю Главного управления капитального строительства региона Александру Ануфриеву инспектировать строительные площадки несколько раз в неделю.

По информации Правительства Архангельской области, всего в новые благоустроенные квартиры в данных домах из жилья, признанного непригодным для проживания переедут 629 человек. Благодаря реализации программных мероприятий будет расселено 10,57 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда.

Напомним, Архангельская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют досрочно выполнить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Архангельской областью и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить ее до конца 2024 года.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин подчеркнул, что при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приоритет должен отдаваться строительству новых качественных многоквартирных домов:

– Несмотря на непростую экономическую ситуацию, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить задачу, поставленную Президентом РФ, и как можно быстрее переселить людей из аварийного жилья в комфортные и благоустроенные квартиры, – подчеркнул Константин Цицин.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-arkhangelske-v-ramkakh-natsproekta-zhile-i-gorodskaya-sreda-prodolzhaetsya-stroitelstvo-dvukh-mnogokvartirnykh-domov-v-kotorye-iz-avariynogo-zhilya-pereedut-629-chelovek/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства