**В городе Пскове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство 198-квартирного дома, в который переедут граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде**

В городе Пскове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ведется строительство 198-квартирного 10-этажного дома, жилые помещения в котором предусмотрены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Об этом Фонду содействия реформированию ЖКХ сообщили в Правительстве Псковской области.

В настоящее время строители возводят 7-й этаж. Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года, однако подрядная организация намерена завершить строительство и благоустройство раньше.

Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит полностью расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Современное и комфортное жилье будет предоставлено жителям 50-ти непригодных для проживания домов. Квартиры проектировались под нужды программы переселения. В частности, в здании будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

По словам подрядчика, рядом с домом будут предусмотрены детская игровая и спортивная площадки, а также планируется организовать автопарковку в соответствии с современными градостроительными стандартами.

Напомним, Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Псковской областью и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу до конца 2023 года.

Всего в Псковской области предусмотрено обеспечить новыми квартирами 2 901 человека и расселить аварийное жилье площадью 45,08 тыс.кв.м. Согласно оперативной отчетности региона с 2019 года по действующей программе, в том числе в рамках мероприятий, выполненных за счет средств субъекта РФ, переселены 952 человека из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 15,24 тыс.кв.м.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-pskove-v-ramkakh-natsproekta-zhile-i-gorodskaya-sreda-prodolzhaetsya-stroitelstvo-198-kvartirnogo-doma-v-kotoryy-pereedut-grazhdane-prozhivayushchie-v-avariynom-zhilishchnom-fonde/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42