**В городе Сясьстрое Ленинградской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца 2022 года в новый дом из аварийного жилищного фонда переедут 195 человек**

В Ленинградской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в комитете по строительству Ленинградской области, в регионе ведется масштабное строительство многоквартирных домов, в которых будут предоставлены жилые помещения участникам данной программы.

В частности, в городе Сясьстрое возводится четырехэтажный дом на улице Карла Маркса. В здании будет расположено 172 квартиры, из них 32 - однокомнатные, 68 - двухкомнатных и 72 – трехкомнатные.

Проектом также предусмотрено благоустройство придомовой территории: здесь будут детские и спортивные площадки и парковочные места для автомобилей.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 80%. Работы ведутся как внутри помещений, так и на прилегающей территории. В квартирах завершается черновая отделка стен для дальнейшей окраски и поклейки обоев, устройство сетей электро- и водоснабжения, монтируются металлические ограждения на лестничных маршах. На придомовой территории строители работают над устройством наружных сетей, после чего завершат благоустройство.

Планируется, что уже до конца 2022 года в новостройку переедут 195 жителей аварийных домов.

По информации комитета по строительству региона, кроме того, в настоящее время возводятся еще 9 многоквартирных домов в городах Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега, деревне Лесколово. На большинстве объектов уже завершен основной объем работ. Эти дома также введут в эксплуатацию в текущем году.

Планируется, что всего до конца 2022 года в регионе в новостройки из непригодного для проживания жилищного фонда переедут 2 405 человек.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области предусмотрено обеспечить новыми квартирами 15 196 граждан и расселить 235,53 тыс.кв.м. аварийного жилья. Согласно оперативной отчетности региона, с 2019 года по действующей программе, в том числе в рамках мероприятий, выполненных за счет средств субъекта РФ, переселены 4 653 человека из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 73,54 тыс.кв.м.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, строительство многоквартирных домов в рамках данной программы решает важнейшую социальную задачу по обеспечению граждан, проживающих в аварийных домах, новым современным и комфортным жильем. Кроме того, это дает дополнительный импульс развитию строительной отрасли в регионах страны, качественному изменению облика муниципальных образований. Регионам важно продолжать работу, направленную на улучшение качества жизни людей. Со своей стороны Фонд ЖКХ для этого оказывает субъектам РФ всю необходимую поддержку.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-syasstroe-leningradskoy-oblasti-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-zhile-i-gorodskaya-sreda-do-kontsa-2022-goda-v-novyy-dom-iz-avariynogo-zhilishchnogo-fonda-pereedut-195-chelovek/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42