**В Ненецком автономном округе в 2022 году из аварийного жилья в новые квартиры переехали 226 семей**

В Ненецком автономном округе продолжаются мероприятия по расселению аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, ход реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на днях обсуждался в ходе еженедельного совещания, проходившего под председательством главы региона Юрия Бездудного.

В ходе мероприятия, в частности, отмечалось, что в 2022 году в результате реализации программных мероприятий жилищные условия должны улучшить 324 семьи, из которых 174 проживают в городе Нарьян-Маре и 150 – в Заполярном районе. Большинство граждан-участников программы уже получили новые квартиры взамен жилых помещений в аварийных домах.

Всего в текущем году жилищные условия уже улучшили 589 граждан: с начала года расселено 226 квартир, расположенных в домах, признанных непригодными для проживания. В том числе собственникам 47 жилых помещений были предоставлены выплаты.

По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта региона Павла Масюкова, до конца текущего года в рамках реализации указанной программы на улице Авиаторов в городе Нарьян-Маре планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 63-квартирный дом, а также два многоквартирных дома в поселке Шойна.

Он также сообщил, что по поручению губернатора региона за ходом выполнения программных мероприятий осуществляется постоянный контроль. Так, недавно новоселье отпраздновали жильцы дома по улице Поморской в поселке Искателей, которые ранее проживали в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.

– Расселение аварийного жилья продолжается. Мы подходим к финишной прямой очередного этапа региональной адресной программы. В первую очередь переселяем тех граждан, чье жилье признано аварийным до 1 января 2017 года. Далее мы приступим к реализации новой программы, – рассказал Павел Масюков.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подчеркнул, что с каждой семьей по вопросу переселения необходимо работать индивидуально, и, если они готовы, предоставлять выкупную стоимость за изымаемые жилые помещения.

– В регионе вводятся в эксплуатацию новые многоквартирные дома и этот процесс не остановится, пока каждой семье, проживающей в аварийном жилищном фонде, не будет предоставлено новое комфортное жилье, – сказал он.

В Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта региона сообщили, что расселение аварийного жилищного фонда остается одной из первостепенных задач властей региона.

Напомним, между Ненецким автономным округом и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство досрочно, до конца 2023 года, завершить реализацию программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

По словам генерального директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константина Цицина, регионам необходимо уделять особое внимание контролю за качеством предоставляемого в рамках программы переселения жилья, а также применению энергоэффективных технологий при строительстве таких многоквартирных домов. В свою очередь Фонд ЖКХ оказывает всю необходимую поддержку регионам страны, большинство из которых взяли на себя обязательства завершить мероприятия действующей программы в полном объеме ускоренными темпами. После этого субъекты РФ смогут приступить к переселению граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

**Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ**

<https://fondgkh.ru/news/v-nenetskom-avtonomnom-okruge-v-2022-godu-iz-avariynogo-zhilya-v-novye-kvartiry-pereekhali-226-semey/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42