**В городе Архангельске продолжается строительство двух многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья 767 человек**

В Архангельской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-центре Правительства Архангельской области, в частности, в городе Архангельске в рамках нацпроекта продолжается строительство двух 9-этажных домов на улице Воронина, квартиры в которых будут предоставлены жителям аварийных зданий. На днях объекты посетил министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев.

Подрядчик работает в две смены. На первом объекте завершено устройство коробки здания и уже начался монтаж кровли. Строительные бригады занимаются утеплением фасада, кирпичной кладкой стен, установкой оконных блоков. Внутри трудятся электрики и маляры, близки к завершению работы по выравниванию полов полусухой стяжкой. На втором объекте уже закончены фасадные и кровельные работы, установлены двери, началась оклейка стен обоями, а также укладка линолеума.

Кроме того, идет благоустройство придомовой территории: выложены бортовые камни, а на парковочной и детской площадках строители подготовили основание, смонтировали малые архитектурные формы.

Как отметил министр строительства и архитектуры региона, в новые квартиры из аварийного жилья планируется переселить 767 человек. Благодаря возведению этих двух новостроек в муниципальном образовании будет ликвидировано свыше 13 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда. Ввести дома в эксплуатацию планируется в текущем году.

Напомним, Архангельская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Архангельской областью и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить ее до конца сентября 2024 года.

Как подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, благодаря реализации данной программы сотни тысяч граждан получили возможность улучшить свои жилищные условия. Также оказывается существенная поддержка строительной отрасли, в том числе появляются новые рабочие места, увеличивается потребность в материалах, преображается внешний облик муниципальных образований, в которых возводятся новостройки. Поставленная Президентом РФ задача по скорейшему расселению непригодного для проживания жилья должна быть выполнена.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

<https://fondgkh.ru/news/v-gorode-arkhangelske-prodolzhaetsya-stroitelstvo-dvukh-mnogokvartirnykh-domov-dlya-pereseleniya-iz-avariynogo-zhilya-767-chelovek/>

С уважением,

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

тел. 8-495-651-65-42