**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК** 23 октября 2015 г.

Дружногорского городского поселения № 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Информационный бюллетень\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тираж: 10 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Учредитель: Совет депутатов Дружногорского городского поселения; Главный редактор: Володкович В.В.

Адрес редакции и издателя: 188377, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д.4

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**От 20 октября 2015 г. № 372**

**«Об утверждении Краткосрочного плана**

 **реализации в 2016 году Региональной**

 **программы капитального ремонта**

 **общего имущества в многоквартирных**

**домах, расположенных на территории**

 **муниципального образования «Дружногорское**

 **городское поселение Ленинградской области»**

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 218 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», Уставом МО «Дружногорское городское поселение, Гатчинского муниципального района, Ленинградской области»,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Дружногорское городское поселение Ленинградской области» (Приложение 1,2);

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Отса И.В.

Глава администрации

Дружногорского городского поселения: В.В. Володкович

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1К постановлению администрации Дружногорского городского поселенияОт 20.10.2015 г. №372**Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Дружногорское городское поселение Ленинградской области»** |   |
|   |   |   | **I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году** |   |   |   |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |   |   | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Муниципальное образование Дружногорское городское поселение** |  |
| 1 | Пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 19 | 1982 |   | Панель | 5 | 4 | 3269,27 | 3 267,88 | 2 782,10 | 134 | 365 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 187,00 | 111,70 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | 3 269,27 | 3 267,88 | 2 782,10 | 134 | 365 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 187,00 | 111,70 | х | х | х |
| **Итого по муниципальному образованию со строительным контролем** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **365 187,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **365 187,0** | **х** | **х** | **х** | **х** |

Приложение № 2

К постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

От 20.10.2015 г. № 372

|  |
| --- |
| **II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
| Всего работ по инженерным системам | в том числе |
| Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Муниципальное образование Дружногорское городское поселение** |
| 1 | Пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 19 | 365 187,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 365 187,00 |   |
| Итого по муниципальному образованию | 365 187,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 365 187,00 |   |
| Осуществление строительного контроля | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по муниципальному образованию со строительным контролем** | 365 187,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |