**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК** 23 октября 2015 г.

Дружногорского городского поселения № 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Информационный бюллетень\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тираж: 10 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Учредитель: Совет депутатов Дружногорского городского поселения; Главный редактор: Володкович В.В.

Адрес редакции и издателя: 188377, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.п. Дружная Горка, ул. Садовая, д.4

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**От 20 октября 2015 г. № 372**

**«Об утверждении Краткосрочного плана**

**реализации в 2016 году Региональной**

**программы капитального ремонта**

**общего имущества в многоквартирных**

**домах, расположенных на территории**

**муниципального образования «Дружногорское**

**городское поселение Ленинградской области»**

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 г. № 218 «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», Уставом МО «Дружногорское городское поселение, Гатчинского муниципального района, Ленинградской области»,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Дружногорское городское поселение Ленинградской области» (Приложение 1,2);

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Отса И.В.

Глава администрации

Дружногорского городского поселения: В.В. Володкович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  К постановлению администрации  Дружногорского городского поселения  От 20.10.2015 г. №372  **Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Дружногорское городское поселение Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | **I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Муниципальное образование Дружногорское городское поселение** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 19 | 1982 | |  | Панель | 5 | 4 | 3269,27 | 3 267,88 | 2 782,10 | 134 | 365 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 187,00 | 111,70 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | | | х | х | х | х | 3 269,27 | 3 267,88 | 2 782,10 | 134 | 365 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 187,00 | 111,70 | х | х | х |
| **Итого по муниципальному образованию со строительным контролем** | | | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **365 187,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **365 187,0** | **х** | **х** | **х** | **х** |

Приложение № 2

К постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

От 20.10.2015 г. № 372

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
| Всего работ по инженерным системам | | в том числе | | | | |
| Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |
| руб. | | руб. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Муниципальное образование Дружногорское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 19 | | 365 187,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 187,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию | | | 365 187,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 187,00 |  |
| Осуществление строительного контроля | | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному образованию со строительным контролем** | | | 365 187,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |