план                                                                              ПРОЕКТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012 год.

| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: п. Дружная Горка |
| --- |
| 1. | Выделение земельного участка под детскую площадку на новом поселке, угол ул. Красная и ул. Советская | межевание |  | Май |
| 2. | Проведение месячника по благоустройству и уборке мусора. | 15 куб.м. | 10,0 | Май-июнь-август |
| 3. | Очистка дренажной канавы от ул. Усадебная до ул. Ленина (частичная) |  | 20,0 | 3-й квартал |
| 4. | Косметический ремонт братского захоронения |  | 15,0 | Апрель |
| 5. | Завоз песка на гражданское кладбище. | 30 куб.м. | 25,0 | Июнь |
| 6. | Замена водопропускной трубы на перекрестке (Новый поселок) | 1 шт. | 40,0 | Июль |
| 7. | Окашивание улиц и внутриквартальной застройки | бенз.масло,леска | 65,0 | Июнь-август |
| 8. | Асфальтирование внутрикварт. застройки ул. Здравомыслова, ул. Введенского между домами №18 и №19 | 300 кв.м |  | При наличии фин. средств |
| 9. | Добавление элементов МАФ к амбулатории (при наличии средств) | 1-2 шт. |  | Май-июнь |
| 10. | Ремонт уличного освещения |  | 30,0 | Июль |
| 11. | Уборка деревьев-угрозы. |  |  |  |
| 12. | Установка скамеек у здания почты. |  |  |  |
| 13. | Озеленение площади у Дома Культуры. |  |  |  |

| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д. Лампово (многоквартирные дома) |  |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия с обустройством кармана для стоянки автомобилей ул. Совхозная,д.9 | 280 кв.м |  | при наличии денежных средств |  |
| 2. | Окашивание внутриквартальной застройки и ул. Совхозная(приобрет. материалов) | бенз. масло, леска | 40,0 | Июнь-август |  |
| 3. | Ремонт уличного освещения. |  | 15,0 | Август |  |
| 4. | Уборка деревьев-угрозы. (по заявлениям) |  | 10,0 | Май-август |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д. Лампово, частный сектор |  |
|  | Очистка улиц от снега. |  | 20,0 | Зимний период |
| 1. | Завоз песка на гражданское кладбище. | 10 куб.м. | 8,0 | Май-июнь |  |  |
| 2. | Уборка стихийных свалок | 30 куб. м | 20.0 | Май-август |  |  |
| 3. | Уборка деревьев угрозы (при наличии средств) |  |  | Май-август |  |  |
| 4. | Подготовка к работе уличного освещения |  | 15,0 | август |  |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: с. Орлино |  |
| 1. | Установка элементов детской площадки | 1 | 15.0 | 3-й квартал |  |
| 2. | Подготовка к работе уличного освещения |  | 15,0 | Август |  |
| 3. | Ликвидация (частичная) свалки около кладбища. | 30 куб.м. | 15,0 | Май-август |  |
| 4. | Уборка деревьев угрозы (по заявлениям граждан) |  | 10,0 | Май-сентябрь |  |
| 5. | Изготовление и установка плота на оз. Орлинское около церкви. | 1 | 15,0 | Май-июнь |  |
| 6. | Завоз песка на гражданское кладбище | 10 куб.м. | 8,0 | Май-июнь |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д.д. Заозерье, Симанково |  |
| 1. | Подготовка уличного освещения к работе |  | 15,0 | август |  |
| 2. | Ликвидация деревьев-угрозы (при наличии средств) |  |  | 3-й квартал |  |
| 3. | Косметический ремонт братского захоронения |  | 15,0 |  |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д. Кургино |  |
| 1. | Обрезка деревьев угрозы (по заявлениям граждан) |  | 10.0 | май-август |  |
| 2. | Ремонт уличного освещения |  | 15,0 | август |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д.д. Изора, Лязево, Протасовка |  |
| 1. | Уборка стихйных свалок | 30 куб.м | 10,0 | Май-июнь |  |
| 2. | Ремонт уличного освещения. |  | 5,0 | Август |  |
| 4. | Обрезка деревьев угрозы (по заявлениям граждан) |  | 10,0 | Май-август |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д. Зайцево |  |
| 1. | Косметический ремонт братского захоронения |  | 20,0 | Апрель-май |  |
| 2. | Приобретение и установка 2 – х скамеек на детской площадке | 2 шт | 8.0 | 2-й квартал |  |
| 3. | Ремонт уличного освещения. |  | 10,0 | Август-сентябрь |  |
| 4. | Обрезка дерева угрозы | 2 шт | 10.0 | август |  |
| 5. | Установка песочницы и качели на детской площадке | 1шт. | 20,0 | Май-июль |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: д. Остров |  |
| 1. | Ликвидация деревьев-угрозы (при наличии средств) |  |  | Июль |  |
| 2. | Подготовка уличного освещения к работе |  | 20,0 | Июнь-август |  |
| 3. | Завоз песка на гражданское кладбище | 10 куб.м | 8,0 | Май-июнь |  |
| 4. | Обустройство зоны отдыха в районе часовни ( столики+скамейки) |  | 10,0 | Май-июнь |  |
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: ст. Строганово |  |
| 1. | Обрезка дерева угрозы |  | 10,0 | Июнь-август |  |

Отлов безнадзорных животных –                                                                            26,0 тыс. руб

РЕЗЕРВ по устройству детских площадок и мест массового отдыха                       тыс. руб

ВСЕГО НА СУММУ       589 ТЫС. 400 РУБЛЕЙ

Утверждено Решением Совета депутатов Дружногорского городского поселения №    от          2012 г.

Ремонт и содержание дорог местного значения не включены в план благоустройства так как рассматривается вопрос о получении субсидии на ремонт дорог из бюджета ЛО, так же часть средств на ремонт дорог будет затрачено на паспортизацию дорог местного значения (всвязи с запросом Гатчинской городской прокуратуры)