Приложение №3 к Постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области от 09.10.2014 №275

«Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального

образования Дружногорское городское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

В редакции Постановления № 328 от27.11.2014

№ 61 от  12.03.2015 г,

№ 162 18.05.2015г.,

№ 185 от 15.06.2015 г.

Подпрограмма № 3. «Содержание и развитие улично-дорожной сети»

Паспорт подпрограммы

«Содержание и развитие улично-дорожной сети»

| Наименование подпрограммы | «Содержание и развитие улично-дорожной сети» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Дружногорского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  | Всего: | 7485,54 | 3385,54 | 2000 | 2100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1780,14 | 1780,14 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 5705,4 | 1605,4 | 2000 | 2100 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям; 2) повышение безопасности дорожного движения; 3) повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории поселения. |

- Характеристика сферы деятельности

Протяженность дорог на территории поселения составляет 67,517км.

в том числе:

-- дороги регионального значения – 13,92 км.

Дорога Лампово-Остров  0,92км

Дорога Дружная Горка-Новинка 2,5км

Дорога Орлино-Заозерье-Симанково  7,8км

Дорога подъезд к д. Лампово  2,7 км

-- дороги Гатчинского муниципального района– 24,85 км.

Дорога Дружная Горка- ст. Новинка 19,8км

Дорога Изора-Лязево-Протасовка   1,73км

Дорога Лампово-Зайцево-Остров   3,32км

-- дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Дружногорского городского поселения – 28,747км.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных   дорог   МО Дружногорское городское поселение

| № | Наименование автодороги | покрытие | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 2 | п. Дружная горка: |  |  |
|  | Ул. Мира | Асфальт | 0,700 |
|  | Ул. Маяковского | Асфальт | 0,700 |
|  | Ул. Крылова | Асфальт | 0,300 |
|  |  | Грунт | 0,417 |
|  | Ул. Железнодорожная | Асфальт | 0,700 |
|  | Ул. Княжеская | Щебень | 1,000 |
|  | Ул. Пограничная | Щебень | 0,650 |
|  | Ул. Красная | Асфальт | 0,600 |
|  | Ул. Краснофлотская | Асфальт | 0,500 |
|  | Ул. Красницкая | Асфальт | 1,000 |
|  | Ул. Введенского | Асфальт | 0,872 |
|  | Ул. Здравомыслова | Асфальт | 0,500 |
|  | Ул. Пролетарская | Асфальт | 0,230 |
|  | Ул. Усадебная | Асфальт | 0,918 |
|  | Ул. Лесной проезд | Асфальт | 0,400 |
|  | Ул. Луговая | Асфальт | 0,150 |
|  | Ул. Лесная | Асфальт | 0,150 |
|  | Ул. Советская | Асфальт | 0,500 |
|  | Ул. Горького | Щебень | 0,850 |
|  | Ул. Чащинская | Щебень | 0,800 |
| 2 | Село Орлино: |  |  |
|  | Ул. Пески | Щебень | 0,500 |
|  | Ул. Моховая | Щебень | 1,000 |
|  | Ул. Новая | Щебень | 0,800 |
|  |  | Асфальт | 0,030 |
|  | Ул. Садовая | Щебень | 0,250 |
|  | Ул. Полевая | Щебень | 0,950 |
|  | Ул. Луговая | Щебень | 0,600 |
|  | Ул. Центральная | асфальт | 0,300 |
| 3 | Дер. Остров |  |  |
|  | Ул. Вокзальная | Щебень | 0,700 |
|  | Ул. Строителей | Щебень | 0,400 |
| 4 | Дер Симанково |  |  |
|  | Ул. Центральная | Асфальт | 0,650 |
|  | Ул. Береговая | Щебень | 0,100 |
| 5 | Дер.Кургино |  |  |
|  | Ул. Полевая | Щебень | 0,350 |
|  | Ул. Красницкая | Щебень | 0,650 |
| 6 | Дер. Заозерье |  |  |
|  | Ул. Полевая | Щебень | 0,650 |
|  | Ул. Новая | Асфальт | 0,500 |
|  | Пер. Полевой | Щебень | 0,180 |
| 7 | Дер. Лампово |  |  |
|  | ул. Совхозная | Асфальт | 0,550 |
|  | Ул. Полевая | Щебень | 0,900 |
|  | Ул. Садовая | Щебень | 0,380 |
|  | Ул. Жуковка | Щебень | 0,600 |
|  | Ул. Строителей | Щебень | 0,400 |
|  | Ул. Бертовка | Щебень | 0,700 |
|  | Ул. Цветочная | Щебень | 0,220 |
|  | Ул. Новая | Щебень | 0,300 |
|  | Ул. Школьная | Щебень | 0,400 |
|  | Ул. Лесная | Щебень | 0,300 |
|  | Ул. Заречная | Щебень | 0,200 |
|  | Ул. Дружносельская | Щебень | 0,600 |
|  | Ул. Дорожная | Щебень | 0,250 |
| 8 | Дер. Зайцево |  |  |
|  | проезд к ж.д.станции Строгоново | Щебень | 0,750 |
| 9 | Дер. Изора |  |  |
|  | Ул. Центральная | Щебень | 0,400 |
| 10 | Дер. Протасовка |  |  |
|  | Ул. Центральная | Щебень | 0,500 |
| 11 | Дер. Лязево |  |  |
|  | Ул. Центральная | Щебень | 0,750 |
|  | итого |  | 28,747 |

Всего асфальт – 10,250 км

Щебень – 18,080 км

Грунт – 0,417 км

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г.      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного  самоуправления в соответствии с законодательством РФ  в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики Дружногорского городского поселения и улучшения условий жизни населения.

Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В связи с ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Рост парка автотранспортных средств, концентрация его вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Выбросы вредных веществ автомобильным транспортом представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образования транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

Динамика работы

|  | Отчет 2012 г. | Отчет 2013 г. | Оценка 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | 0,710 | 0,315 | 0,830 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | 1,06 | 1,02 | 0,512 |

- Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основной целью настоящей Подпрограммы является:

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения

Задачи Подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным  требованиям, в том числе посредством:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа  дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников.

- Основные мероприятия

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. Состав отдельных мероприятий Программы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение 2):

1. ремонт, содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения:

1.1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.2 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов

1.3 прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения

2. реализация проектов местных инициатив граждан в рамках софинансирования расходных обязательств на реализацию Областного закона № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения.

- Целевые показатели (индикаторы)

Состав целевых индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

Приложение №1

К Подпрограмме  № 3

Планируемые результаты Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Дружногорского городского поселения | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям | 5705,4 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 79 | 78 | 77 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | км | 0,618 | 0,96 | 0,98 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | км | 0,864 | 0,9 | 1 | 1,1 |  |  |

Приложение №2

К Подпрограмме  №3

Перечень и финансирование  мероприятий  Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям | Итого | 2015-17 гг | 1762 | 7485,54 | 3385,54 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1780,14 | 1780,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг | 1762 | 5705,4 | 1605,4 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.1. | ремонт, содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения | Итого | 2015-17 гг | 1762 | 6880,54 | 2780,54 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1297,8 | 1297,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг | 1762 | 5582,74 | 1482,74 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.1.1. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №1) | Итого | 2015-17 гг |  | 1699,06 | 1699,06 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1003,5 | 1003,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг |  | 695,56 | 695,56 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.1.2 | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Приложение №2) | Итого | 2015-17 гг |  | 388,83 | 388,83 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 294,3 | 294,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг |  | 94,53 | 94,53 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.1.3 | прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения (Приложение 3) | Итого | 2015-17 гг |  | 4792,65 | 692,65 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг |  | 4792,65 | 692,65 | 2000 | 2100 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.2 | реализация проектов местных инициатив граждан в рамках софинансирования расходных обязательств на реализацию Областного закона № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (Приложение 4) | Итого | 2015-17 гг |  | 525 | 525 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 482,34 | 482,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг |  | 42,66 | 42,66 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения. (Приложение 5) | Итого | 2015-17 гг |  | 80 | 80 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг |  | 80 | 80 |  |  |  |  | Заместитель главы администрации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 1762 | 7485,54 | 3385,54 | 2000 | 2100 |  |  |  |

Приложение №1

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

| №№ п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, км/м2 | Общий лимит средств в 2015г всего в руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Усадебная от д.1а до д.19 в п. Дружная Горка | ремонт | 2015 | 0,259/1036 | 773 017,87 | 653 500,00 | 119 517,87 |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Совхозная от а/м дороги подъезд к д. Лампово до д.7 в д. Лампово | ремонт | 2015 | 0,146/584 | 426 229,33 | 350 000,00 | 76 229,33 |
| 3 | Ремонт дороги по ул. Введенского от д.18 до д.19 в п. Дружная Горка | ремонт | 2015 | 0,037/685 | 499 816,99 |  | 499 816,99 |
| Итого |  |  | 0,442/2305 | 1 699 064,16 | 1 003 500,00 | 695 548,61 |

Приложение №2

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по ремонту

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| №№ п/п | Наименование населённого пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, шт/м2 | Общий лимит средств в текущем финансовом году, всего руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, ул. Урицкого д.11 а | ремонт | 2015 | 1/500 | 388 825,81 | 294 300,00 | 94 525,81 |
| Итого |  |  |  | 388 825,81 | 294 300,00 | 94 525,81 |

Приложение №3

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по прочему ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения

| №№ п/п | Наименование | Сроки реализации | Общий лимит средств в 2015г всего в т.р. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет, т.р. | Местный бюджет, т.р. |
| 1 | Текущий ремонт | 2015 | 92,65 |  | 92,65 |
| 2 | Зимнее содержание дорог и борьба со скользкостью всего: В том числе Перечень объектов подлежащих расчистке от снега (Приложение 3.1) | 2015 | 500,0 |  | 500,0 |
| 3 | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации и технадзор | 2015 | 100,0 |  | 100,0 |
| Итого |  | 692,65 |  | 692,65 |

Приложение № 3.1

К Приложению №3

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

Перечень объектов подлежащих расчистке от снега

п. Дружная Горка (Н.поселок): ул. Красная, ул.Краснофлотская, ул.Горького, ул.Железнодорожная, ул.Крылова, ул.Маяковского, ул.Мира, ул.Советская, ул.Пограничная, ул.Чащинская, ул.Княжеская, ул.Красницкая, ул. Уткина. п. Дружная Горка: ул.Усадебная, ул.Введенского, ул.Здравомыслова, ул.Лесной проезд, ул.Лесная, проезд на кладбище, проезд к школе (вокруг), площадь у Дома Культуры. внутридворовые проезды, проезды к контейнерным площадкам: ул.Садова д.9, ул.Урицкого д.11а, ул.Садовая д.2, ул. Введенского д.14, Введенского д.18, Здравомыслова д.1 (амбулатория), площадь-у памятника Ленину, площпдь по ул.Садовая, проезд от ул. Садовая до ул. Ленина. с.Орлино: ул.Полевая, ул.Новая, ул.Моховая, ул.Пески, ул.Луговая, дорога к кладбищу, ул.Совхозная, ул.Садовая, проезды ул.Центральная – ул.Мира, ул. Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная к озеру, ул Заводская до шоссе. д.Лампово: ул. Совхозная (многоквартирные дома), ул.Полевая, ул.Бертовка, ул.Жуковка, ул.Школьная, проезды ул.Центральная к платформе 74 км, ул.Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная – ул.Дружносельская, Центральная до шоссе. д. Остров – д.Зайцево: д.Зайцево ул.Центральная до ж/д переезда, дорога на кладбище д. Остров, проезд от ул.Вокзальная до ул.Центральная. д. Остров ул.Строительный, ул.Вокзальная, проезд от памятника на пл.Строганово. д. Заозерье – д.Симанково: д. Заозерье ул.Новая, ул.Полевая, проезды с ул. Центральной; д.Симанково ул.Центральная д.Кургино: ул. Полевая, ул.Красницкая д. Изора:ул. Центральная, дорога Изора-Лязево-Протасовка ст.Строганово:от ж/д переезда д. Остров до ул. Железнодорожной д.2, дорога со ст.Строгоново до д.Большево по садоводству.

Приложение №4

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

| План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 2015 год |
| --- |
| Муниципальное образование | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей)* | Областной бюджет (тыс. рублей)* | Местный бюджет (тыс. рублей)* |
| МО Дружногорское городское поселение | Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье | 45 | 41,34 | 3,66 |
|  | Отсыпка щебнем части проезда к ж/д станцииСтрогоново в д. Зайцево | 45 | 41,34 | 3,66 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Вокзальная и ул. Строителей в д. Остров | 90 | 82,68 | 7,32 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Пески с. Орлино | 45 | 41,34 | 3,66 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Моховая с. Орлино | 65,63 | 60,29 | 5,34 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Изора | 90 | 82,68 | 7,32 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Красницкая д. Кургино | 33,74 | 31,04 | 2,7 |
|  | Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Лампово | 45 | 41,34 | 3,66 |
|  | Отсыпка щебнем части трех проездов от ул. Полевая до ул. Центральная в д. Лампово | 65,63 | 60,29 | 5,34 |
| Итог по всем мероприятиям: | 525,00 | 482,34 | 42,66 |

Приложение №5

К Приложению  №2

Подпрограммы  №3

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения

| №№ п/п | Наименование | Сроки реализации | Общий лимит средств в 2015г всего в т.р. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет, т.р. | Местный бюджет, т.р. |
| 1 | Проведение конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения | 2015 | 4,2 |  | 4,2 |
| 2 | Проверка технического состояния «школьных автобусов» и их соответствия требованиям обеспечения безопасности при перевозке детей, а также квалификации лиц, ответственных за эксплуатацию «школьных автобусов» | 2015 | 4 |  | 4 |
| 3 | Установка недостающих дорожных знаков | 2015 | 36,8 |  | 36,8 |
| 4 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования искусственными дорожными неровностями | 2015 | 25 |  | 25 |
| 5 | Разработка (обновление) проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 2015 | 10 |  | 10 |
| Итого |  | 80 |  | 80 |