Приложение №3

к Постановлению администрации

Дружногорского городского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области от 10 октября 2017 № 375

«Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального

образования Дружногорское городское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В редакции постановления № 494 от 29.12.2017 г.

№ 79 28.03.2018 г., № 420 от 29.12.2018 г.

**Подпрограмма № 3. «Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

Паспорт подпрограммы

**«Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Содержание и развитие улично-дорожной сети»** | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Дружногорского городского поселения | | | | |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным [ГОСТ Р 50597-93](consultantplus://offline/ref=E44B02E7555E0BFD7D4A9976F6FC673E9FF3A42C3FE193A4CE7E0B7E24a356M) «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».  Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего: | 8139,45 | 2901,00 | 3291,10 | 1947,35 |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2912,57 | 1113,47 | 1799,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1785,64 | 1185,94 | 0,00 | 599,70 |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 3441,25 | 601,60 | 1492,00 | 1347,65 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;  **2) повышение безопасности дорожного движения;**  3) повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления.  Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:  Экономический эффект - за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.  Социальный эффект - за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории поселения. | | | | |  |  |  |  |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Протяженность дорог на территории поселения составляет 79,252 км.

в том числе:

-- дороги регионального значения – 45,72 км.

-- дороги Гатчинского муниципального района– 4,21 км.

-- дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Дружногорского городского поселения – 29,322км.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень муниципальных дорог МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Адрес объекта** | **Протяженность (км)** | **Площадь дороги, м2** | **Кадастровый № сооружения** | **Мосты, трубопроводы** | **Тип покрытия** |
| **Дороги МО Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области** | | | | | | | |
| **г.п. Дружная Горка** | | | | | | | |
| 1 | п. Дружная Горка | ул. Введенского | 0,872 |  | 47:23:1001001:222 |  | асфальт |
| 2 | п. Дружная Горка | ул. Горького | 0,860 |  |  |  | щебень |
| 3 | п. Дружная Горка | ул. Железнодорожная | 0,756 | 375,000 |  |  | асфальт |
| 2164,000 |  |  | грунт |
| 4 | п. Дружная Горка | ул. Здравомыслова | 0,500 |  |  |  | асфальт |
| 5 | п. Дружная Горка | ул. Крылова | 0,300 |  | 47:23:1002001:234 |  | асфальт |
| 0,417 |  |  |  | грунт |
| 6 | п. Дружная Горка | ул. Княжеская | 1,000 |  |  |  | щебень |
| 7 | п. Дружная Горка | ул. Красная | 0,512 |  | 47:23:1002001:245 |  | асфальт |
| 8 | п. Дружная Горка | ул. Краснофлотская | 0,397 |  | 47:23:1002001:247 |  | асфальт |
| 9 | п. Дружная Горка | ул.Красницкая | 1,091 |  | 47:23:0000000:49725 |  | асфальт |
| 10 | п. Дружная Горка | ул. Лесной проезд | 0,400 |  |  |  | асфальт |
| 11 | п. Дружная Горка | ул. Луговая | 0,250 |  | 47:23:1001001:316 |  | асфальт |
| 12 | п. Дружная Горка | ул. Лесная | 0,200 |  |  |  | асфальт |
| 13 | п. Дружная Горка | ул. Мира | 0,673 |  | 47:23:0000000:49748 |  | асфальт |
| 14 | п. Дружная Горка | ул. Маяковского | 0,700 |  |  |  | асфальт |
| 15 | п. Дружная Горка | ул. Пограничная | 0,730 |  |  |  | щебень |
| 16 | п. Дружная Горка | ул. Пролетарская | 0,200 |  |  |  | асфальт |
| 17 | п. Дружная Горка | ул. Пионерская | 0,250 |  |  |  | асфальт |
| 18 | п. Дружная Горка | ул. Советская | 0,500 |  | 47:23:0000000:49598 |  | асфальт |
| 19 | п. Дружная Горка | ул. Усадебная | 0,918 |  | 47:23:1001001:221 |  | асфальт |
| 20 | п. Дружная Горка | ул. Чащинская | 0,666 |  | 47:23:0000000:49743 |  | щебень |
| **Село Орлино** | | | | | | | |
| 1 | с. Орлино | ул. Луговая | 0,900 |  |  |  | щебень |
|  | с. Орлино | ул. Заводская | 0,600 |  |  |  | щебень |
| 2 | с. Орлино | ул. Моховая | 1,080 |  |  |  | щебень |
| 3 | с. Орлино | ул. Новая | 0,800 |  |  |  | щебень |
| 0,030 |  |  |  | асфальт |
| 4 | с. Орлино | ул. Полевая | 0,970 |  |  |  | щебень |
| 5 | с. Орлино | ул. Пески | 0,500 |  |  |  | щебень |
| 6 | с. Орлино | ул. Совхозная | 0,250 |  |  |  | щебень |
| 7 | с. Орлино | ул. Садовая | 0,250 |  |  |  | щебень |
| 8 | с. Орлино | ул. Центральная | 0,240 |  |  |  | асфальт |
| **Деревня Остров** | | | | | | | |
| 1 | д. Остров | ул. Вокзальная | 0,700 |  |  |  | щебень |
| 2 | д. Остров | ул. Строителей | 0,400 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Симанково** | | | | | | | |
| 2 | д. Симанково | ул. Центральная | 0,650 |  | 47:23:0000000:49531 |  | асфальт |
| **Деревня Кургино** | | | | | | | |
| 1 | д. Кургино | ул. Красницкая | 0,650 |  |  |  | щебень |
| 2 | д. Кургино | ул. Полевая | 0,450 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Заозерье** | | | | | | | |
| 1 | д. Заозерье | ул. Полевая | 0,013 | 45,000 |  |  | асфальт |
|  |  | 0,727 | 2695,000 |  |  | щебень |
| 2 | д. Заозерье | пер. Полевой | 0,180 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Лампово** | | | | | | | |
| 1 | д. Лампово | ул. Бертовка | 0,650 |  |  |  | щебень |
| 2 | д. Лампово | ул. Дружносельская | 0,580 |  |  |  | щебень |
| 3 | д. Лампово | ул. Дорожная | 0,290 |  |  |  | щебень |
| 4 | д. Лампово | ул. Жуковка | 0,400 |  |  |  | щебень |
| 5 | д. Лампово | ул. Заречная | 0,230 |  |  |  | щебень |
| 6 | д. Лампово | ул. Лесная | 0,320 |  |  |  | щебень |
| 7 | д. Лампово | ул. Новая | 0,300 |  |  |  | щебень |
| 8 | д. Лампово | ул. Полевая | 0,940 |  |  |  | щебень |
| 9 | д. Лампово | ул. Совхозная | 0,550 |  |  |  | асфальт |
| 10 | д. Лампово | ул. Садовая | 0,600 |  |  |  | щебень |
| 11 | д. Лампово | ул. Строителей | 0,400 |  |  |  | щебень |
| 12 | д. Лампово | ул. Школьная | 0,530 |  |  |  | щебень |
| 13 | д. Лампово | ул. Цветочная | 0,250 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Зайцево** | | | | | | | |
| 1 | д. Зайцево | проезд к ж.д. станции | 0,750 |  |  |  | щебень |
|  |  | Строгоново |  |  |  |
| **Деревня Изора** | | | | | | | |
| 1 | д. Изора | ул. Центральная | 0,250 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Протасовка** | | | | | | | |
| 1 | д. Протасовка | ул. Центральная | 0,450 |  |  |  | щебень |
| **Деревня Лязево** | | | | | | | |
| 1 | д. Лязево | ул. Центральная | 0,250 |  |  |  | щебень |
| **ИТОГО:** | | | **10,002** |  |  |  | асфальт |
| **18,903** |  |  |  | щебень |
| **0,417** |  |  |  | грунт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень муниципальных дорог МО "Гатчинский муниципальный район "Ленинградской области " на территории Дружногорского городского поселения** | | | | | | | | | | |
| № п.п. | Наименование дороги | | Адрес объекта | Протяженность (км) согласно постановлению ГМР | Кадастровый № сооружения | Протяженность сооружения, п.м. | Мосты, трубопроводы | Тип покрытия | | Поселение |
| **Дороги МО "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | | д.Лампово – д.Зайцево – д.Остров - д.Строганово | д.Лампово – д.Зайцево – д.Остров - д.Строганово | 2.48 | 47:23:0000000:48393 | 2 480 | мост ж/б 6\*8, трубы Ø 0.7 м - 2 шт., ж/д переезд | | а/бетон | Дружногорское г.п. |
| 2 | | д.Изора – д.Лязево - д.Протасовка | д.Изора – д.Лязево - д.Протасовка | 1.73 | 47:23:0000000:35641 | 1 730 | труба Ø 1.5 м | | щебень | Дружногорское г.п. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Региональные автодороги Гатчинского муниципального района (Дружногорское городское поселение) Балансодержатель Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области** | | | | | | | | | |
|  | **ГКУ "Ленавтодор"** | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Начало, км | Конец, км | Протяженность, км | | | | | **Обслуживающая**  **организация** | **Телефон**  **диспетчерской**  **службы** |
| Всего | В том числе по категориям | | | |
| II | III | IV | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Гатчинское ДРСУ** | **(8-813-71) 59-383** |
| 1 | Дружная Горка - Новинка | 0+000 | 2+500 | 2,5 | - | - | - | 2,5 |  |  |
| 2 | Лампово - Остров | 0+000 | 2+700 | 2,7 | - | - | 2,7 | - |  |  |
| 3 | Орлино - Заозерье - Симанково | 0+000 | 7+800 | 7,8 | - | - | 7,8 | - |  |  |
| 4 | Подъезд к д. Лампово | 0+000 | 0+920 | 0,92 | - | - | 0,92 | - |  |  |
| 5 | Подъезд к ст. Дивенская | 0+000 | 6+800 | 6,8 | - | - | 6,8 | - |  |  |
| 6 | Сиверский - Дружная Горка - Куровицы | 0+000 | 25+000 | 25 | - | - | 25 | - |  |  |

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое условие развития экономики Дружногорского городского поселения и улучшения условий жизни населения.

Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность территории, напрямую влияет на качество жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В связи с ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых автомобильных стоянок с твердым покрытием.

Рост парка автотранспортных средств, концентрация его вблизи важнейших транспортных узлов вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической обстановки. Выбросы вредных веществ автомобильным транспортом представляют значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образования транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

Динамика работы (км)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет 2015 г. | Отчет 2016 г. | Оценка 2017 г. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | 1,429 | 0,915 | 0,900 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | 0,732 | 0,322 | 0,305 |

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основной целью настоящей Подпрограммы является:

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения

Задачи Подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в том числе посредством:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников.

1. **Основные мероприятия**

Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. Состав отдельных мероприятий Программы может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей Подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение 2):

1. ремонт, содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения:

1.1 прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Состав целевых индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием, км.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в

асфальтобетонном покрытии, км.,

1. Зимнее содержание дорог, ед.
2. Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог, ед.
3. Положительная экспертиза сметной документации, ед.

В результате выполнения данных показателей произойдет снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение №1

К Подпрограмме № 3

Планируемые результаты **Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Дружногорского городского поселения | Другие источники | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, Обеспечение безопасности дорожного движения | 7381,95 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с грунтощебеночным покрытием | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном покрытии | км | 0,453 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
| Зимнее содержание дорог | Ед. | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Технический надзор за выполнением работ по ремонту дорог | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Положительная экспертиза сметной документации | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан | 465,50 |  | Отсыпка щебнем части улиц в 6-ти населенных пунктах | м | 1027 | 1027 |  |  |
| Замена дренажных труб | шт | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Дружногорского городского  поселения | 292,00 |  | Ремонт дороги по ул. Горького в г.п. Дружная Горка | м | 120 | 120 |  |  |
| благоустройство придомовой территории д. 3 по ул. Введенского в г.п. Дружная Горка | шт |  |  | 1 |  |
|  | итого | 8139,45 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

К Подпрограмме №3

Перечень и финансирование мероприятий **Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети»**

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям | Итого | 2018-20 гг | 1 901,79 | 7 163,65 | 2 317,20 | 2 999,10 | 1 847,35 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 595,70 | 2 403,70 | 604,60 | 1 799,10 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 942,02 | 1 785,64 | 1 185,94 | 0,00 | 599,70 |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 364,07 | 2 974,31 | 526,66 | 1 200,00 | 1 247,65 | Заместитель главы администрации |
| 1.1. | Ремонт, содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения | Итого | 2018-20 гг | 1 901,79 | 6 666,00 | 2 317,20 | 2 999,10 | 1 847,35 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 595,70 | 2 403,70 | 604,60 | 1 799,10 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 942,02 | 1 785,64 | 1 185,94 | 0,00 | 599,70 |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 364,07 | 2 476,66 | 526,66 | 1 200,00 | 1 247,65 | Заместитель главы администрации |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2018-20 гг | 937,72 | 3 403,70 | 804,60 | 2 399,10 | 200,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 595,70 | 2 403,70 | 604,60 | **1 799,10** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 342,02 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2015-17 гг | 0,00 | 1 000,00 | 200,00 | **600,00** | 200,00 | Заместитель главы администрации |
| 1.1.2 | Прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения | Итого | 2018-20 гг | 964,07 | 2 137,30 | 387,60 | 500,00 | 1 249,70 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 600,00 | 660,64 | 60,94 |  | 599,70 |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 364,07 | 1 476,66 | 326,66 | 500,00 | 650,00 | Заместитель главы администрации |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 1 022,65 | 525,00 | 100,00 | 397,65 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 525,00 | 525,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг |  | 497,65 |  | 100,00 | 397,65 | Заместитель главы администрации |
| 1.1.4 | Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 600,00 | 600,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг |  | 0,00 |  |  |  | Заместитель главы администрации |
| 2 | Содействие развитию на части территории поселений иных форм местного самоуправления и реализация проектов местных инициатив граждан | Итого | 2018-20 гг | 500,50 | 465,50 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 450,50 | 419,00 | 419,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 50,00 | 46,50 | 46,50 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 3 | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Дружногорского городского поселения | Итого | 2018-20 гг | 329,13 | 292,00 | 100,00 | 192,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 301,40 | 89,87 | 89,87 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 27,7,3 | 202,14 | 10,14 | 192,00 |  |  |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения. | Итого | 2018-20 гг | 0,00 | 218,30 | 18,30 | 100,00 | 100,00 | Заместитель главы администрации |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Дружногорского городского поселения | 2018-20 гг | 0,00 | 218,30 | 18,30 | 100,00 | 100,00 | Заместитель главы администрации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  | 2 731,42 | 8 139,45 | 2 901,00 | 3 291,10 | 1 947,35 |  |

Приложение № 1

К Приложению №2

Подпрограммы №3

**План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по** **содержанию автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения на 2018-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Сроки реализации | Общий лимит  средств в 2018г/  2019г/2020 г  всего в т.р. | В том числе | |
|
| Областной бюджет, т.р. | Местный бюджет, т.р. |
|
|
| 1. | Зимнее содержание дорог и борьба со скользкостью всего:  В том числе  Перечень объектов подлежащих очистке от снега (Приложение 1.1) | 2018/2019/2020 | 395,28/620/650 |  | 395,28/620/650 |
| 2. | Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации и технадзор | 2018/2019/2020 | 120/140/150 |  | 120/140/150 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  | 515,28/760/800 |  | 515,28/760/800 |  |

Приложение № 1.1

К Приложению №3

К Приложению №2

Подпрограммы №3

**Перечень объектов подлежащих очистке от снега**

|  |
| --- |
| п. Дружная Горка (Н.поселок):  ул. Красная, ул.Краснофлотская, ул.Горького, ул.Железнодорожная, ул.Крылова, ул.Маяковского, ул.Мира, ул.Советская, ул.Пограничная, ул.Чащинская, ул.Княжеская, ул.Красницкая, ул. Уткина.  п. Дружная Горка:  ул.Усадебная, ул.Введенского, ул.Здравомыслова, ул.Лесной проезд, ул.Лесная, проезд на кладбище, проезд к школе (вокруг), площадь у Дома Культуры.  внутридворовые проезды, проезды к контейнерным площадкам: ул.Садова д.9, ул.Урицкого д.11а, ул.Садовая д.2, ул. Введенского д.14, Введенского д.18, Здравомыслова д.1 (амбулатория), площадь-у памятника Ленину, площадь по ул.Садовая, проезд от ул. Садовая до ул. Ленина.  с.Орлино:  ул.Полевая, ул.Новая, ул.Моховая, ул.Пески, ул.Луговая, дорога к кладбищу, ул.Совхозная, ул.Садовая, проезды ул.Центральная – ул.Мира, ул. Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная к озеру, ул Заводская до шоссе.  д.Лампово:  ул. Совхозная (многоквартирные дома), ул.Полевая, ул.Бертовка, ул.Жуковка, ул.Школьная, проезды ул.Центральная к платформе 74 км, ул.Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная – ул.Дружносельская, Центральная до шоссе, массив за гаражом.  д. Остров – д.Зайцево:  д.Зайцево ул.Центральная до ж/д переезда, дорога на кладбище д. Остров, проезд от ул.Вокзальная до ул.Центральная.  д. Остров ул.Строительный, ул.Вокзальная, проезд от памятника на пл.Строганово.  д. Заозерье – д.Симанково:  д. Заозерье ул.Новая, ул.Полевая, проезды с ул. Центральной;  д.Симанково ул.Центральная  д.Кургино: ул. Полевая, ул.Красницкая  д. Изора:ул. Центральная, дорога Изора-Лязево-Протасовка  ст.Строганово:от ж/д переезда д. Остров до ул. Железнодорожной д.2, дорога со ст.Строгоново до д.Большево по садоводству. |

Приложение №2

К Приложению №2

Подпрограммы №3

**План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по**

**обеспечению безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения на 2018-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | Сроки реализации | Общий лимит  средств  всего в  2018/2019 г./2020г.  т.р. | В том числе | |
|
| Областной бюджет, т.р. | Местный бюджет, т.р. |
|
|
| 1 | Установка недостающих дорожных знаков | 2018/2019/2020 |  |  |  |
| 2 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования искусственными дорожными неровностями | 2018/2019/2020 |  |  |  |
| Итого | |  | 100/100/100 |  | 100/100/100 |

Приложение №3

К Приложению №2

Подпрограммы №3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | | | | |
| мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 2018 год | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) |
| МО Дружногорское городское поселение | Отсыпка щебнем части ул. Полевая в **д. Заозерье** | 28,90 | 26,01 | 2,89 |
| Отсыпка щебнем части ул. Центральная в **д. Остров** | 154,45 | 139,02 | 15,43 |
| Отсыпка щебнем части ул. Луговая в **с. Орлино** | 136,25 | 122,64 | 13,61 |
| Замена дренажной трубы на ул. Пески с. Орлино |
| Отсыпка щебнем части ул. Центральная в **д. Лязево** | 28,9 | 26,01 | 2,89 |
| Отсыпка щебнем части ул. Полевая **д. Кургино** | 58,5 | 52,66 | 5,84 |
| Замена дренажной трубы на ул. Полевая д. Кургино |
| Отсыпка щебнем части проезда от ул.Центральной до ул.Полевой, ул Школьная в **д. Лампово** | 58,5 | 52,66 | 5,84 |
| ИТОГО | 465,5 | 419 | 46,50 |

Приложение №4

К Приложению №2

Подпрограммы №3

**План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по**

**ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, км/м2 | Общий лимит  средств в 2018г  всего в руб. | В том числе | |
|
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
|
|
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красницкая (участок от ул. Трубная в сторону СНТ «Дружная Горка») в г.п. Дружная Горка | ремонт | 2018 | 0,350/1225 | 804 600,00 | 604 600,00 | 200 000,00 |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

К Приложению №2

Подпрограммы №3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района  по реализации областного закона Ленинградской области  от 15 января 2018 года № 3-оз «О СОДЕЙСТВИИ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ ФОРМАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2018 год | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование проекта | Всего ( рублей) | Областной бюджет (рублей) | Местный бюджет (рублей) |
| МО Дружногорское городское поселение | Ремонт дороги по ул. Горького в г.п. Дружная Горка |  |  | 10 135 |
| Итог по всем мероприятиям: | |  |  | 10 135 |

Приложение 6

К Приложению №2

К Подпрограмме №3

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района

по реализации областного закона Ленинградской области   
от 15 января 2018 года № 3-оз «О СОДЕЙСТВИИ УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ ФОРМАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ЦЕНТРОВ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Наименование проекта | Всего ( рублей) | Областной бюджет (рублей) | Местный бюджет (рублей) |
| МО Дружногорское городское поселение | - благоустройство придомовой территории д. 3 по ул. Введенского в г.п. Дружная Горка | 960 000 | 768 000 | 192 000 |
| Итог по всем мероприятиям: | | 960 000 | 768 000 | 192 000 |

Приложение №7

К Приложению №2

Подпрограммы №3

**План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по**

**ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Вид работ | Сроки реализации | Мощность, км/м2 | Общий лимит  средств в 2019г  всего в руб. | В том числе | |
|
| Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. |
|
|
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофлотская в г.п. Дружная Горка | ремонт | 2019 | 397/1389,5 | 1 649 588,00 | 1 237 036,29 | 412 551,71 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира (от д.1 до д. 23/7 по ул. Красная) в г.п. Дружная Горка | ремонт | 2019 | 180/630 | 749 512,00 | 562 063,71 | 187 448,29 |
| Итого | |  |  |  | 2 399 100,00 | 1 799 100,00 | 600 000,00 |